## Slide 1
개발 계획서
프로젝트 개요, 로드맵, 기술 노트
또또 (AI개발 매니저) | 안티그래비티 | 2026.02.11

## Slide 2
CONTENTS
목차
01
프로젝트 개요
장르, 개발 환경, 핵심 목표
02
개발 로드맵
Phase 1~3 단계별 계획
03
개발 노트
이슈 트래킹 및 진행 상황

## Slide 3
Part 1
프로젝트 개요

## Slide 4
PART 1
프로젝트 개요
항목 | 내용
프로젝트명 | 또또의 모험 (The Adventure of Toto)
장르 | 횡스크롤 픽셀 액션 슈팅 (웹 기반)
개발 환경 | HTML5 Canvas, Vanilla JavaScript
핵심 목표 | 고퀄리티 아트와 정교한 탄막 액션을 웹 브라우저 60fps로 구현

## Slide 5
Part 2
개발 로드맵
Phase 1 ~ 3

## Slide 6
PART 2
개발 로드맵
Phase 1: 코어 엔진 구축 (현재)
• Canvas 기반 렌더링 엔진 최적화
• 8방향 관성 비행 물리 로직
• 픽셀 퍼펙트 히트박스 충돌 시스템
Phase 2: 콘텐츠 시스템 (예정)
• 스테이지별 동적 리소스 로딩 (10스테이지)
• 적 AI 및 탄막 패턴 알고리즘
• 보스전 상태 머신(FSM) 설계
Phase 3: 폴리싱 및 배포
• 크로스 브라우징 테스트
• 모바일 최적화 및 터치 컨트롤

## Slide 7
Part 3
개발 노트
2026-02-10

## Slide 8
PART 3
개발 노트 (2026-02-10)
이슈
웹 브라우저의 가비지 컬렉터로 인한 프레임 드랍 우려
해결
오브젝트 풀링(Object Pooling) 기술 적용 → 메모리 할당 최소화
진행 상황
• 기본 캔버스 레이아웃 설정 완료
• game/ 폴더 내 index.html, style.css, game.js 기본 구조 구축
• 8방향 관성 이동 시스템 프로토타입 구현

## Slide 9
Thank You
또또 (AI개발 매니저) — 개발팀
안티그래비티 | 2026