## Slide 1
또또의 모험 (The Adventure of Toto)
개발 및 사업 현황 보고
문서 마스터 (Documentation Architect) | 2026-02-11

## Slide 2
01. SUMMARY
프로젝트 요약
© 2026 Mabu Interactive. All rights reserved.
브랜드 가치 통합
마부 인터랙티브(Mabu Interactive) 신규 BI 및 전사적 브랜드 가이드라인 적용 완료
기술적 지향점
HTML5 Canvas 기반 최고의 60FPS 픽셀 슈팅 퍼포먼스 및 8방향 비행 엔진 확보
사업적 마일스톤
스테이지 1 보스전 프로토타입 개발 진입 및 전 10스테이지 메인 시나리오 확정

## Slide 3
02. MILESTONES
주요 개발 성과
© 2026 Mabu Interactive. All rights reserved.
Core Engine
• 60FPS 최적화 엔진
• 8방향 관성 비행 물리
• 피셀 퍼펙트 충돌 판정
Visual & Art
• 픽셀 아트 엔진 V2
• 5단 패럴랙스 배경
• God Rays 광원 효과
Audio & UX
• 실시간 사운드 합성기
• 반응형 멀티 플랫폼 UI
• 슬랙 연동 자동 보고

## Slide 4
03. PLANNING
기획 및 콘텐츠 설계 현황
© 2026 Mabu Interactive. All rights reserved.
7차 기획 회의 결과: 스테이지 및 보스 상세 설계 확정
스테이지 | 테마 명칭 | 대표 보스 | 핵심 기믹
Stage 1 | 평화로운 시작 | 대장 말벌 버즈 | 직선 돌진 및 탄막
Stage 5 | 거미의 감옥 | 여왕 거미 아라크네 | 구속 및 소환
Stage 10 | 황금의 심판 | 황금 말벌 황제 | 3단 변신 탄막
※ 총 10개 스테이지 및 20종 이상의 유니크 에너미 설계 완료

## Slide 5
04. NEXT STEPS
향후 주요 개발 과제
© 2026 Mabu Interactive. All rights reserved.
01
Boss Prototype
스테이지 1 보스 '버즈'의 복합 공격 패턴 및 AI 상태 머신 구현
02
Optimization
대규모 탄막 연산을 위한 오브젝트 풀링(Object Pooling) 시스템 도입
03
Gimmick Dev
스테이지별 고유 지형 지물 및 상호작용 가능한 환경 기믹 시스템 구축

## Slide 6
Thank You
마부 인터랙티브 (Mabu Interactive) | 문서 마스터 (Documentation Architect)